**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ШОНОШСКОЕ»**

**ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

165108, Архангельская область, Вельский район, пос. Усть-Шоноша, ул. Октябрьская д.9А, тел/факс – 4-82-59

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«9» января 2023 года № 1**

**Об утверждении плана мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории сельского поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области на 2023 год.**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Архангельской области от 27.06.2007 N 367-19-ОЗ "О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области**"**, Уставом сельского поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области администрация муниципального образования «Усть-Шоношское» Архангельской области ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории сельского поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию).

3. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения**

**«Усть-Шоношское» А.В.Шухтин**

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

администрации сельского поселения «Усть-Шоношское»

Вельского муниципального района

Архангельской области

№ 1 от 09.01.2023 года

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ШОНОШСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | органы местного самоуправления |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | постоянно | размещение информации на официальном сайте поселения, в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общественных местах | органы местного самоуправления |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | с апреля по октябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см.скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | органы местного самоуправления, землепользователи. |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | органы местного самоуправления, землепользователи. |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского, картографических материалов | органы местного самоуправления |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно, с апреля по май | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | органы местного самоуправления, землепользователи., сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | органы местного самоуправления, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |